Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) 4 giá trị của Tuyên ngôn Agile

- Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ

- Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ

- Cộng tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng

- Phản hồi với sự thay đổi hơn bám sát kế hoạch

b) Trách nhiệm chính:

- Product Owner: Quản lý và sắp xếp thứ tự ưu tiên của Product Backlog để tối đa hóa giá trị sản phẩm.

- Scrum Master: Loại bỏ trở ngại, hướng dẫn đội ngũ tuân thủ đúng quy trình Scrum.

- Developers: Lập kế hoạch kỹ thuật, trực tiếp phát triển và tạo ra Increment đạt chuẩn "Done" mỗi Sprint.

c) Tên Artifact / Sự kiện:

- Product Backlog

- Sprint Backlog

- Increment

- Daily Scrum

- Sprint Planning

- Sprint Retrospective

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

a) 3 User Story:

- US-01:

  - Epic: Đặt hàng & Mua sắm

  - Feature: Danh mục sản phẩm

  - User Story: Là khách hàng, tôi muốn xem danh mục rau củ còn hạn dùng trên 1 ngày và bấm chọn mua, để chọn được thực phẩm tươi sạch an toàn.

- US-02:

  - Epic: Thanh toán

  - Feature: Ví điện tử

  - User Story: Là người mua hàng, tôi muốn thanh toán đơn qua ví điện tử, để giao dịch nhanh và không cần chuẩn bị tiền mặt.

- US-03:

  - Epic: Quản trị kho

  - Feature: Kiểm soát hạn sử dụng

  - User Story: Là nhân viên kho, tôi muốn hệ thống tự động ẩn rau củ có hạn sử dụng dưới 1 ngày, để tránh bán nhầm hàng cận date cho khách.

b) Phân biệt

- Epic: Yêu cầu lớn, mang tính bao quát, kéo dài qua nhiều Sprint.

- Feature: Tính năng cụ thể để giải quyết một nhóm nhu cầu, nằm trong Epic và gồm nhiều Story.

- User Story: Yêu cầu nhỏ nhất viết theo góc nhìn người dùng, có thể hoàn thành trọn vẹn trong một Sprint.

Bài 3. Phân tích INVEST

a) 2 tiêu chí US-Y chưa đạt:

- S :US-Y quá lớn, không thể làm xong trong 1 Sprint.

- I : Các chức năng bị dính chặt vào nhau, không thể tách ra phát triển và bàn giao riêng rẽ từng phần.

b) Viết lại thành 3 Story đạt INVEST:

- US-Y1: Là khách hàng, tôi muốn thêm rau củ vào giỏ và xác nhận đặt hàng, để chốt đơn các sản phẩm cần mua.

- US-Y2: Là khách hàng có đơn từ 200.000đ, tôi muốn nhập mã giảm giá, để được giảm tiền trực tiếp

- US-Y3: Là khách hàng đã đặt hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn hàng ,để chủ động thời gian nhận rau.

Bài 4. Ưu tiên MoSCoW

a) Bảng phân loại:

- B1 : Must have – Chức năng cốt lõi bắt buộc phải có để khách mua được hàng.

- B2 : Must have – Cách thanh toán đơn giản nhất để chốt đơn và giao trong ngày mà không phụ thuộc bên thứ ba.

- B3 : Should have – Rất tiện lợi nhưng chưa sống còn, khách vẫn có thể dùng COD thay thế ở bản đầu.

- B4 : Could have – Tính năng phụ tăng trải nghiệm, làm sau vì tốn công sức làm bản đồ.

- B5 : Won't have – Thuộc về chăm sóc khách hàng lâu dài, không phục vụ mục tiêu bán rau ngay trong 6 tuần đầu.

- B6 : Won't have – Quá phức tạp và tốn kém, không phù hợp với hạn chót 6 tuần và ngân sách ít.

b) Vì sao không nên xếp tất cả vào Must

- Nếu tất cả đều là Must thì mất ý nghĩa ưu tiên.

- Khi thời gian và ngân sách bị giới hạn, việc ôm đồm hết sẽ gây quá tải, chắc chắn dẫn đến chậm tiến độ vì không còn đường lui để cắt giảm bớt việc khi gặp sự cố.